### DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

Sistema de Gestión de Control Aduanero Fronterizo Los Libertadores

Contenido

Ficha del documento	3

1.  Introducción	4

1.1.	Propósito	4

1.2.	Ámbito del Sistema	4

1.3.	Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	4

1.4.	Referencias	4

1.5.	Visión General del Documento	4

2.	Descripción General	5

2.1.	Perspectiva del Producto	5

2.2.	Funciones del Producto	5

2.3.	Características de los Usuarios	5

2.4.	Restricciones	5

2.5.	Suposiciones y Dependencias	6

2.6.	Requisitos Futuros	6

3.	Requisitos Específicos	7

3.1	Requisitos comunes de las interfaces	8

3.1.1	Interfaces de usuario	8

3.1.2	Interfaces de hardware	8

3.1.3	Interfaces de software	8

3.1.4	Interfaces de comunicación	8

3.2	Requisitos funcionales	8

3.3	Requisitos no funcionales	9

3.3.1	Requisitos de rendimiento	9

3.3.2	Seguridad	9

3.3.3	Fiabilidad	10

3.3.4	Disponibilidad	10

3.3.5	Mantenibilidad	10

3.3.6	Portabilidad	10

3.4	Otros Requisitos	10

4. Propuesta de Planificación	11

4.1 Descripción general acerca de la Planificación	11

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo	11

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto	11

4.1.4 Diagrama EDT	11

4.1.5 Carta Gantt	11

4.1.6 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto	11

4.2 Plan de Control de Cambio	12

5.  Anexos	12

5.1 Acta de Proyecto	12

5.2 Matriz Especificación de Requerimientos	12

5.3 Diagrama de Casos de Uso General	12

5.4 Planilla Casos de Uso	12

5.5 Prototipado de Software	13

5.6 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento	13

5.7 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema	13

5.8 Planilla entregables del Proyecto	13

5.9 Matriz de Control de Cambios	13

5.10 Matriz EDT. Planilla Detallada Cálculo de Esfuerzo	13

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/04/23 | 01 | Autores: Felipe Fernandez, Claudio Novia, Rodrigo Callealta. Revisión por Profesor Luis Becerra |  |

Documento validado por las partes en fecha:

Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Felipe Fernandez | Jefe proyecto Product owner / Scrum Master |
| Claudio Novoa | Desarrollo / Analista |
| Rodrigo Callealta | Desarrollo / QA |

# 1.  Introducción

## 1.1.	Propósito

El presente documento tiene por propósito especificar los requisitos de software y la propuesta de planificación del proyecto Sistema de Gestión de Control Aduanero Fronterizo Los Libertadores. Está dirigido al equipo de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y gestión del proyecto, sirviendo como base para la comprensión del alcance y de los requerimientos mínimos del sistema.

## 1.2.	Ámbito del Sistema

Sistema de Gestión de Control Aduanero Fronterizo Los Libertadores corresponde a una solución de apoyo operativo para el control aduanero terrestre en el paso Los Libertadores. El sistema considera autenticación de usuarios, validación documental, control de vehículos, integración con entidades relacionadas, alertas y reportes. No contempla ampliación de infraestructura física ni reemplazo total de sistemas institucionales existentes.

## 1.3.	Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ERS | Especificación de Requisitos de Software. |
| RF | Requisito Funcional. |
| RNF | Requisito No Funcional. |
| SAG | Servicio Agrícola y Ganadero. |
| PDI | Policía de Investigaciones de Chile. |
| Expediente | Registro digital consolidado del caso del viajero y del cruce. |

## 1.4.	Referencias

• Caso semestral — Proceso de Aduana.

• Guía de Entregables EP 1.2.

• Rúbrica de evaluación — EP 1.2 Encargo Grupal.

• Plantilla de Especificación de Requisitos de Software, estándar IEEE 830.

• Plantilla Análisis del caso.

• Material de Unidad 1: modelado, requisitos basados en problemas e ISO 25010.

## 1.5.	Visión General del Documento

La sección 2 describe el contexto general del producto, sus usuarios, restricciones y supuestos. La sección 3 detalla los requisitos específicos, incluyendo interfaces, 10 requerimientos funcionales y 10 no funcionales. La sección 4 presenta la propuesta de planificación, metodología, EDT, Carta Gantt y resumen de costos.

# 2.	Descripción General

## 2.1.	Perspectiva del Producto

El sistema se concibe como una plataforma institucional de apoyo al proceso aduanero. Su operación se relaciona con módulos internos del servicio y con mecanismos de consulta o integración hacia SAG, PDI y entidades aduaneras de países limítrofes. La solución mantiene supervisión humana del proceso y busca disminuir tiempos muertos por revisiones manuales repetitivas.

## 2.2.	Funciones del Producto

• Autenticación y acceso de usuarios institucionales por perfil.

• Registro, consulta y actualización de antecedentes del viajero.

• Validación documental de menores de edad según normativa aplicable.

• Registro y control documental de vehículos motorizados.

• Consulta guiada de requisitos y trámites por tipo de cruce.

• Control automatizado con integración o consulta a SAG y PDI.

• Interoperabilidad básica con sistemas de aduanas de países limítrofes.

• Gestión de alertas por documentación incompleta o inconsistente.

• Generación de reportes operativos y estadísticos en PDF y Excel.

• Ayuda contextual en la interfaz para orientar al usuario operativo.

## 2.3.	Características de los Usuarios

| Tipo de usuario | Características y uso esperado |
| --- | --- |
| Administrador del sistema | Gestiona cuentas, perfiles, parámetros y monitoreo general del sistema. |
| Operador aduanero | Registra antecedentes del viajero, revisa documentos y cursa observaciones operativas. |
| Supervisor aduanero | Visualiza reportes, revisa indicadores, autoriza resoluciones y monitorea congestión. |
| Usuario institucional SAG/PDI | Consulta o valida antecedentes requeridos por interoperabilidad funcional. |

## 2.4.	Restricciones

• La solución debe operar dentro del marco institucional del Servicio Nacional de Aduanas.

• Debe resguardar confidencialidad e integridad de la información tratada por el sistema.

• Debe integrarse o interoperar con entidades externas bajo mecanismos definidos por la institución.

• Debe considerar autenticación con cuenta habilitada y perfiles autorizados.

• Debe respetar lineamientos de imagen institucional y usabilidad operativa.

## 2.5.	Suposiciones y Dependencias

• Existirá conectividad institucional suficiente para realizar consultas e integraciones requeridas.

• Los usuarios contarán con cuentas habilitadas y perfiles previamente definidos.

• Las entidades externas dispondrán de algún mecanismo formal de intercambio o consulta de antecedentes.

• La operación crítica seguirá contando con validación humana cuando un caso requiera revisión manual.

## 2.6.	Requisitos Futuros

• Integración con más pasos fronterizos del país.

• Portal o aplicación de pre-registro ciudadano previo al viaje.

• Tableros predictivos de congestión y comportamiento del flujo.

• Integración con mecanismos biométricos o validación documental avanzada.

# 3.	Requisitos Específicos

## 3.1	Requisitos comunes de las interfaces

### 3.1.1	Interfaces de usuario

• Interfaz web institucional, orientada a funcionarios, con navegación simple y ayuda contextual.

• Uso de formularios con validación visible para ingreso de antecedentes del viajero, del menor y del vehículo.

• Paneles de alertas y estados del expediente para apoyar la toma de decisión operativa.

### 3.1.2	Interfaces de hardware

• Equipos de escritorio o estaciones institucionales con acceso a red del servicio.

• Posible uso de impresoras institucionales para documentos o comprobantes operativos.

### 3.1.3	Interfaces de software

• Mecanismos de consulta o integración con sistemas relacionados de SAG, PDI y aduanas limítrofes.

• Servicios internos o módulos institucionales para gestión de usuarios y monitoreo.

### 3.1.4	Interfaces de comunicación

• Comunicación segura mediante protocolos institucionales y cifrado en tránsito.

• Registro de eventos de integración, respuestas y errores de interoperabilidad.

## 3.2	Requisitos funcionales

Resumen ejecutivo de requerimientos funcionales.

| RF01 | Inicio de sesión y control de acceso | El sistema deberá permitir el inicio de sesión de usuarios institucionales mediante credenciales válidas, verificando el perfil habilitado antes de autorizar el acceso al sistema. |
| --- | --- | --- |
| RF02 | Registro de viajero | El sistema deberá permitir registrar, consultar y actualizar la información básica del viajero antes de iniciar el proceso de control fronterizo. |
| RF03 | Validación documental de menores de edad | El sistema deberá validar la documentación exigida para menores de edad, incluyendo cédula vigente y autorización notarial cuando corresponda según el tipo de viaje. |
| RF04 | Registro y validación de vehículos motorizados | El sistema deberá registrar los antecedentes del vehículo y verificar la documentación asociada al trámite de entrada o salida, incluyendo formularios temporales cuando aplique. |
| RF05 | Consulta guiada de requisitos de viaje | El sistema deberá ofrecer una consulta guiada de requisitos y trámites por tipo de cruce para apoyar a funcionarios y disminuir errores por desconocimiento documental. |
| RF06 | Control automatizado SAG | El sistema deberá permitir registrar y validar antecedentes vinculados a controles SAG, incluyendo declaraciones y observaciones relacionadas con alimentos, mascotas u otros elementos regulados. |
| RF07 | Control automatizado PDI | El sistema deberá consultar y registrar el estado de validaciones relacionadas con control migratorio o policial, apoyando la revisión documental y de identidad del viajero. |
| RF08 | Integración con aduanas de países limítrofes | El sistema deberá intercambiar o consultar información relevante con sistemas aduaneros de países limítrofes para apoyar la verificación de antecedentes asociados al cruce. |
| RF09 | Gestión de alertas y observaciones | El sistema deberá detectar documentación incompleta, inconsistencias de datos o faltas de validación y emitir alertas operativas visibles para el usuario. |
| RF10 | Generación de reportes estadísticos | El sistema deberá generar informes estadísticos y operativos en formato PDF y Excel sobre flujo de usuarios, tiempos de atención, observaciones y controles realizados. |

## 3.3	Requisitos no funcionales

### 3.3.1	Requisitos de rendimiento

| ID | Atributo | Descripción | Métrica / verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Rendimiento | El sistema deberá responder las consultas de validación documental en un tiempo máximo de 3 segundos bajo carga operativa normal. | Tiempo de respuesta ≤ 3 s ¦ Prueba de rendimiento |
| RNF02 | Capacidad | El sistema deberá soportar al menos 120 sesiones concurrentes de usuarios internos sin degradar críticamente la operación. | 120 usuarios concurrentes ¦ Prueba de carga |
| RNF03 | Seguridad de acceso | El sistema deberá permitir acceso solo a usuarios autenticados y autorizados según perfil institucional. | 100% de accesos validados por perfil ¦ Prueba funcional y de seguridad |
| RNF04 | Confidencialidad e integridad | El sistema deberá cifrar la información sensible en tránsito y registrar auditoría de accesos y acciones críticas sobre expedientes. | Cifrado TLS + logs de auditoría ¦ Revisión técnica y prueba de seguridad |
| RNF05 | Disponibilidad | El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99,5% durante la operación del servicio. | Disponibilidad ≥ 99,5% ¦ Monitoreo de servicio |
| RNF06 | Fiabilidad y recuperación | Ante una falla no planificada, el sistema deberá recuperar la continuidad operativa con una pérdida máxima de 15 minutos de información transaccional. | RPO ≤ 15 min ¦ Prueba de respaldo y recuperación |
| RNF07 | Usabilidad | La interfaz deberá ser intuitiva, consistente y contar con ayuda contextual visible en las pantallas operativas principales. | Ayuda contextual en 100% de pantallas críticas ¦ Prueba de usabilidad |
| RNF08 | Interoperabilidad | El sistema deberá interoperar mediante servicios o mecanismos de intercambio definidos con SAG, PDI y entidades aduaneras externas. | Integración documentada y operativa ¦ Prueba de integración |
| RNF09 | Portabilidad | La solución deberá operar en navegadores institucionales modernos y ser desplegable en infraestructura estándar del servicio. | Compatibilidad con Edge y Chrome ¦ Prueba de compatibilidad |
| RNF10 | Mantenibilidad | La solución deberá organizarse en módulos funcionales desacoplados y documentados para facilitar correcciones y mejoras posteriores. | Documentación técnica y modularidad ¦ Revisión de arquitectura |

### 3.3.2	Seguridad

| Descripción | El sistema deberá permitir acceso solo a usuarios autenticados y autorizados según perfil institucional. |
| --- | --- |
| Métrica objetivo | 100% de accesos validados por perfil |
| Método de verificación | Prueba funcional y de seguridad |
| RF relacionados | RF01 |

### 3.3.3	Fiabilidad

| Descripción | Ante una falla no planificada, el sistema deberá recuperar la continuidad operativa con una pérdida máxima de 15 minutos de información transaccional. |
| --- | --- |
| Métrica objetivo | RPO ≤ 15 min |
| Método de verificación | Prueba de respaldo y recuperación |
| RF relacionados | RF02 a RF10 |

### 3.3.4	Disponibilidad

| Descripción | El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99,5% durante la operación del servicio. |
| --- | --- |
| Métrica objetivo | Disponibilidad ≥ 99,5% |
| Método de verificación | Monitoreo de servicio |
| RF relacionados | RF01 a RF10 |

### 3.3.5	Mantenibilidad

| Descripción | La solución deberá organizarse en módulos funcionales desacoplados y documentados para facilitar correcciones y mejoras posteriores. |
| --- | --- |
| Métrica objetivo | Documentación técnica y modularidad |
| Método de verificación | Revisión de arquitectura |
| RF relacionados | RF01 a RF10 |

### 3.3.6	Portabilidad

| Descripción | La solución deberá operar en navegadores institucionales modernos y ser desplegable en infraestructura estándar del servicio. |
| --- | --- |
| Métrica objetivo | Compatibilidad con Edge y Chrome |
| Método de verificación | Prueba de compatibilidad |
| RF relacionados | RF01 a RF10 |

## 3.4	Otros Requisitos

| Acción de calidad | Beneficio esperado |
| --- | --- |
| Seguridad y trazabilidad | Implementar autenticación por perfiles, bitácoras de auditoría y cifrado de información sensible para reducir riesgos operativos y de cumplimiento. |
| Usabilidad operativa | Diseñar pantallas simples, con ayuda contextual y validaciones visibles, para disminuir errores y tiempos de capacitación. |
| Monitoreo y disponibilidad | Incorporar monitoreo de servicio, alertas de caída y políticas de respaldo/recuperación para asegurar continuidad operativa. |
| Interoperabilidad controlada | Diseñar integraciones mediante APIs o servicios estandarizados con SAG, PDI y sistemas externos, dejando trazabilidad de cada consulta. |
| Arquitectura mantenible | Separar módulos de autenticación, control documental, vehículos, integraciones y reportes para facilitar evolución del sistema. |

# 4. Propuesta de Planificación

## 4.1 Descripción general acerca de la Planificación

Para esta evaluación se propone una planificación predictiva por fases del ciclo de vida del software, complementada con revisiones parciales de requisitos y validaciones internas del equipo. Esta decisión permite organizar el trabajo en análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento inicial, facilitando la trazabilidad del alcance, del tiempo y de los costos del proyecto.

### 4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| Líder de proyecto | Coordina la planificación, integra entregables y controla avance. |
| Analista de requisitos | Levanta, organiza y documenta contexto, alcance, RF y RNF. |
| Arquitecto / Diseñador | Define estructura funcional, interfaces y criterios de mantenibilidad. |
| Desarrollador | Implementa módulos priorizados y apoya pruebas técnicas. |
| QA / Tester | Verifica consistencia, cobertura de requisitos y calidad de la solución. |
| Soporte inicial | Apoya ajustes y mantenimiento correctivo posterior a la entrega. |

### 4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

Fases principales del proyecto

| Fase | Descripción |
| --- | --- |
| Inicio y análisis | Levantamiento del caso, definición de objetivos, alcance, usuarios y requisitos de alto nivel. |
| Diseño | Definición funcional general, estructura modular, interfaces principales y criterios de calidad. |
| Desarrollo | Construcción de módulos principales: autenticación, control documental, vehículos, integraciones y reportes. |
| Pruebas | Validaciones funcionales, de integración, rendimiento básico y revisión de calidad del sistema. |
| Cierre y mantenimiento inicial | Ajustes, documentación y soporte inicial posterior a la entrega. |

Matriz EDT resumida

| Código | Actividad principal | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Revisión del caso y definición del problema | Líder / Analista |
| 1.2 | Definición de objetivos y alcance | Líder / Analista |
| 1.3 | Identificación de usuarios y restricciones | Analista |
| 1.4 | Levantamiento y validación de RF/RNF | Analista / QA |
| 2.1 | Diseño funcional general del sistema | Arquitecto / Analista |
| 2.2 | Definición de interfaces y flujos principales | Arquitecto |
| 3.1 | Desarrollo módulo de autenticación y perfiles | Desarrollador |
| 3.2 | Desarrollo módulo documental y de menores | Desarrollador |
| 3.3 | Desarrollo módulo de vehículos | Desarrollador |
| 3.4 | Desarrollo integraciones y reportes | Desarrollador |
| 4.1 | Pruebas funcionales e integración | QA / Desarrollador |
| 4.2 | Pruebas de rendimiento y corrección de defectos | QA / Desarrollador |
| 5.1 | Ajustes finales y documentación | Equipo |
| 5.2 | Soporte inicial / mantenimiento correctivo | Soporte / Desarrollador |

### 4.1.4 Diagrama EDT

Representación textual consolidada para su posterior conversión en diagrama formal dentro del informe final:

• 1. Inicio y análisis → 1.1 Revisión del caso, 1.2 Objetivos y alcance, 1.3 Usuarios y restricciones, 1.4 RF/RNF.

• 2. Diseño → 2.1 Diseño funcional general, 2.2 Interfaces y flujos principales.

• 3. Desarrollo → 3.1 Autenticación, 3.2 Control documental, 3.3 Vehículos, 3.4 Integraciones y reportes.

• 4. Pruebas → 4.1 Funcionales e integración, 4.2 Rendimiento y corrección.

• 5. Cierre → 5.1 Ajustes y documentación, 5.2 Mantenimiento inicial.

### 4.1.5 Carta Gantt

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión del proyecto | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Análisis y alcance | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| RF y RNF |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Diseño funcional |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Autenticación y expediente |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| Control documental y vehículos |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| Integraciones y reportes |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Pruebas y ajustes |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| Mantenimiento inicial |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

### 4.1.6 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto

| Fase | Horas | Costo |
| --- | --- | --- |
| Inicio y análisis | 34 | $546.000 |
| Diseño | 30 | $508.000 |
| Desarrollo | 76 | $1.188.000 |
| Pruebas | 40 | $564.000 |
| Cierre y mantenimiento inicial | 28 | $384.000 |